**SWDE – HS21**

**Gruppe: GruppenleiterIn: Christian Zbinden**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name und Vorname | **Datum** | | | | | | | | | | | | |
| 25.04.22 | 25.04.22 | 02.05.22 | 03.05.22 | 09.05.22 | 10.05.22 | 16.05.22 | 17.05.22 | 23.05.22 | 24.05.22 | 26.05.22 | ergänzen … | ergänzen … |
| 1 | Irene | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [ ] | [ ] |
| 2 | Godwin | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [ ] | [ ] |
| 3 | Robin | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**-**] | [ ] | [ ] |
| 4 | Christian | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [**✓**] | [ ] | [ ] |

**Datum: Unterschrift GruppenleiterIn:**

**Aufgaben bis MO/Di 30/31**

Robin: Präsentation aus Shell vorbereiten

Christian/Godwin und Irene: Programm muss laufen

**Aufgaben bis SO 29.05.22**

Aufgaben wie besprochen

**Aufgaben bis DI 24.05.22**

Christian: RMI API, IMPL und Serv

Irene: Persister Testfälle

Godwin: UI / POM RMI richtigstellen

Robin: Documentation

**Aufgaben bis Mo 23.05.22**

Christian: RMI Serv / Ziel Testfälle

Irene: RMI API und RMI IMPL

Godwin: UI / POM RMI richtigstellen

Robin: Documentation + lesson learned ergänzen

**Aufgabe bis DI 17.05.22**

Built muss grün sein!!!

**Aufgaben bis MO 16.05.22**

Run A1-5

**Aufgabe bis Fr 13.05.22**

Godwin: Reader

Robin: Busines und Notation

Christian: Persister

Irene:UI

**Aufgaben bis Di 10.05.22**

Programmieren!

**Aufgaben bis So 08.05.22**

Godwin: Reader

Robin: Dokumentation + UML

Christian: Domain und Visio

Irene: Persister

**Aufgabenverteilung und Verantwortung**

Godwin: Reader

Irene: Domain

Robin: Business und Dokumentation

Christian: UI A1 – A5

**Aufgabe bis Mo 02.05.22**

Christian: Eclipse erklären können. Business Modul.

Irene: Struktur. Readermodul.

Godwin: GIT-Eclipse. Readermodul.

Robin: Dokumentation. Business Modul.

**Hinweis zur Anwesenheitsangabe:**

* anwesend: **✓**
* abwesend entschuldigt: **-**
* abwesend unentschuldigt: **x**